네트워크 게임 프로그래밍

Term Project

2019180020 설찬형

2019180004 구윤성

1. 게임 기획

구윤성 학우가 윈도우 프로그래밍에서 c++로 만든 프로젝트, 쿠키런 모작을

이용할 예정입니다.

2. 게임 설명

쿠키런 모작으로, 쿠키가 달리면서 코인을 먹을 시에 점수를 얻도록 설정하였습니다. 이를

네트워크 통신을 이용해 2인이 게임에 참여할 수 있도록 바꿀 예정입니다. 실행 방법은

스페이스바를 이용해 점프를 하는 방식입니다. 시작할 때, 5개의 목숨으로 시작을 하며,

낙사의 경우에는 목숨이 다 사라집니다. 오브젝트는 4가지가 있으며, 코인을 먹을 시에는

게임이 끝나고 코인이 점수로 환산되며, 물약을 먹을 땐 일정 시간 동안 캐릭터의

크기를 키웁니다. 바나나는 일정 시간 동안 캐릭터의 속도를 느리게 해주며, 적의 경우,

적의 상단을 점프를 이용해 밟게 될 경우, 적에게 피해를 주며 적이 사라지고, 측면에

피격될 경우, 목숨을 하나씩 잃습니다. 이를 네트워크 통신을 이용해 상대의 화면을 보면서

상대의 목숨과 코인을 확인하며 자신의 플레이를 안정적이거나 모험적으로 플레이를

할 수 있도록 하고자 합니다.

현재 인게임 스크린샷		          2인 플레이 시 인게임 스크린샷

3. High-Level Design

Server

Client

4. Low-Level Design

변수 작성법: (멤버 변수: m_, 전역 변수: g_)(자료형타입)(변수명) ex:m_iNum

변수명은 파스칼 표기법으로 작성 ex: PersonState

함수명은 동사

서버

1. 컨테이너

- map<Client>ClientsData

서버에서 관리하는 클라이언트들의 정보

2. 알고리즘

1. 스레드

- RecvThread (각 세션마다 하나씩 할당)

하나의 클라이언트가 접속하면 생성

해당 클라이언트가 접속 종료하면 소멸

Recv를 반복한다

2. 함수

- RecvHandler()

서버가 Running중 일 때 반복해서 호출

Recv스레드가 만들어져있다면

Recv한 데이터를 ClientData에 저장한다

- SendHandler

변경된 ClientsData를 Send하기 위해

Broadcast함수를 호출

- BroadCast(인자: 데이터를 받는 클라이언트, 데이터 배열)

데이터를 모든 클라이언트에 전송할지

특정 클라이언트에게 전송할지

확인 후 해단되는 데이터를 전송한다.

클라이언트

1. 함수

-EventHander

게임이 생성될 때 생성

게임이 종료되면 종료

게임에서 이벤트가 발생했을 때

이벤트에 맞는 데이터생성해서 Server로 Send

- RecvHandler()

게임이 Running중 일 때 반복해서 호출

화면 그리기 이전에 스레드에서 Recv한 데이터를 게임에 반영한다.

2. 스레드

- RecvThread

클라이언트가 서버에 접속하면 생성

해당 클라이언트가 접속 종료하면 소멸

Recv를 반복한다

5. 팀원별 역할 분담

구윤성: 서버 메인 스레드 설계, 서버 상태 메시지 수신 스레드 설계

설찬형: 클라이언트 메인 스레드 설계, 클라이언트 상태 메시지 수신 스레드 설계,

서버 방 스레드 설계

6. 개발 환경

언어: C++

개발 도구: Visual Studio 2022

운영 체제: Windows

7. 개발 일정

설찬형 (클라이언트 메인 스레드 설계, 클라이언트 상태 메시지 수신 스레드 설계,

서버 방 스레드 설계)

|  |  |  |  | 10/31 | 11/1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Player class 구현 이동과 쿠키 상태 등 Input 명령 | 4 | 5 | 6 Player class 구현 1p, 2p를 구분하는 함수 구현 | 7 Player class 구현 Player Update 함수 구현 | 8 | 9 Player 상태 메시지 구현 |
| 10 1주차 피드백 및 부족한 진도 보강 | 11 | 12 | 13 충돌 체크관련 함수 구현 | 14 충돌 체크 상태 메시지 구현 | 15 | 16 |
| 17 2주차 피드백 및 부족한 진도 보강 | 18 | 19 | 20 상태 메시지 수신 스레드 구현 | 21 | 22 게임 재시작 관련 구현 설계 | 23 |
| 24 3주차 피드백 및 부족한 진도 보강 | 25 | 26 서버 방 class 설계 (상태 메시지 송수신 처리) | 27 서버 방 게임 초기화 상태 메시지 관련 로직 구현 | 28 | 29 서버 방 게임 시작 상태 메시지 관련 로직 구현 | 30 서버 방 게임 종료 상태 메시지 관련 로직 구현 |
| 12/1 4주차 피드백 및 부족한 진도 보강 | 2 | 3 랭킹 관련 함수 구현 | 4 랭킹 관련 함수 구현 | 5 | 6 코드 최적화 | 7 코드 리팩토링 |
| 8 5주차 피드백 및 부족한 진도 보강 | 9 코드 최적화 및 리팩토링 | 10 디버깅 및 버그수정 | 11 디버깅 및 버그수정 | 12 디버깅 및 버그수정 | 13 |  |

구윤성 (서버 메인 스레드 설계, 서버 상태 메시지 수신 스레드 설계)

|  |  |  |  | 10/31 | 11/1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 listen 소켓 생성 | 4 | 5 | 6 클라이언트 2인용으로 재구성 | 7 클라이언트 2인용으로 재구성 | 8 | 9 |
| 10 1주차 피드백 및 부족한 진도 보강 | 11 listen 소켓 생성 | 12 | 13 서버 패킷 수신 구현 | 14 클라이언트 처리 담당 스레드 생성 | 15 | 16 |
| 17 2주차 피드백 및 부족한 진도 보강 | 18 | 19 서버 패킷 송신 구현 (1p, 2p) | 20 | 21 | 22 방 스레드 생성 | 23 |
| 24 3주차 피드백 및 부족한 진도 보강 | 25 | 26 상태 메시지 수신 구현 Recvhandler | 27 | 28 상태 메시지 수신 구현 Recvhandler | 29 | 30 코드 정리 및 점검 |
| 12/1 4주차 피드백 및 부족한 진도 보강 | 2 | 3 게임 종료 관련 함수 구현 | 4 | 5 랭킹 관련 함수 구현 | 6 코드 최적화 | 7 코드 리팩토링 |
| 8 5주차 피드백 및 부족한 진도 보강 | 9 코드 최적화 및 리팩토링 | 10 디버깅 및 버그수정 | 11 디버깅 및 버그수정 | 12 디버깅 및 버그수정 | 13 |  |